项目名称：国家生猪技术创新中心新增配套用房-空调安装工程

项目编号：hyrcgc240201

比 选 文 件

比  选   人：生猪技术创新中心（重庆）

代 理 机 构：重庆宏毅工程管理有限公司

二〇二四年二月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  评审办法（综合评估法）	27

第四章  格式合同条款及格式合同协议书	36

第五章  工程量清单	46

第六章  投标文件格式	47

- 第一章 招标公告

国家生猪技术创新中心新增配套用房-空调安装工程招标公告

- 1. 招标条件

本招标项目国家生猪技术创新中心新增配套用房-空调安装工程，项目业主为生猪技术创新中心（重庆），资金到位情况已到位。项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

- 2. 项目概况

2.1 项目实施地点：重庆市荣昌区

2.2 项目工作范围：本次招标项目清单中全部建设内容及施工（拆除、修复墙面及吊顶等）内容；包括但不限于完成本项目所需的：供货（制造，含备品、备件、专用工器具等）、装配[指出厂前组装、测试和检测、检验、现场整体组装（如有）]、包装、运输和保险、装卸、安全保证、安装、调试，质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训以及其它相关伴随服务等工作内容。

2.3 项目实施时间：合同签订后30日内完成本项目所有设备供货、安装调试工作。

- 3. 投标人资格要求

3.1具有独立承担民事责任的能力。

3.2投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第二章投标人须须知前附表第1.4.1项内容。

3.3参加采购招标、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和安全事故。

3.4本次招标 不接受 联合体招标。

3.5本次招标最高限价为479894.63元。

- 4. 比选文件的获取

4.1凡有意参加招标者，请于2024年2月18日起，在生猪技术创新中心（重庆）官网（http://www.nctip.cn/）下载或到重庆宏毅工程管理有限公司领取本项目的比选文件、答疑、补遗等所有招标相关资料。不论投标人领取与否，都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2报名及比选文件发售

4.2.1报名和比选文件发售期：2024年2月18日至2024年2月21日17时00分。

4.2.2比选文件售价：人民币500元/份（售后不退）

4.3比选文件购买方式

4.3.1汇款购买

在比选文件发售期内，投标人将文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买比选文件的，将比选文件汇款凭证（注明项目号）、《比选文件发售登记表》（填写加盖投标人公章）扫描后发送至277182880@qq.com（邮箱）。

户  名：重庆宏毅工程管理有限公司

开户行：中国银行股份有限公司重庆海尔路支行

账  号：1144 7689 6910

4.3投标保证金

4.3.1投标保证金缴纳方式

（1）投标单位应足额缴纳保证金，并汇至以下账户，保证金的到账截止时间为投标文件递交截止时间。

（2）投标单位可采取出具保函的形式缴纳投标保证金，现场递交，递交截止时间为投标文件递交截止时间。

户  名：重庆宏毅工程管理有限公司

开户行：中国银行股份有限公司重庆海尔路支行

账  号：1144 7689 6910

投标保证金的金额：投标保证金为人民币5000.00元；

4.3.2保证金缴纳时间：2024年2月18日至投标文件递交截止时间。

4.3.3 若投标人缴纳投标保证金后不参加现场招标以及报名，将进入“生猪技术创新中心（重庆）投标黑名单”，一年之内将失去其余自主采购项目的中标资格。

4.4保证金退还方式

4.4.1中标结果发出后，原路退还非中标人保证金（保函）。

4.4.2中标人的保证金，在中标人与比选人签订合同后，请凭合同复印件至代理机构处退款。

4.5递交投标文件地点：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道49号（生猪技术创新中心（重庆）2436会议室（暂定），详细地址见当日通知）

4.6投标文件递交及截止时间：2024年2月22日9时30分 -10时00分（北京时间）

4.7开标时间：同递交投标文件截止时间

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。

- 5. 联系方式

比选人：生猪技术创新中心（重庆）

地 址：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道49号

联系人：丁老师

电  话：023-46214307

代理机构：重庆宏毅工程管理有限公司

地  址：重庆市江北区海尔路176号万晟通世纪大厦806

联系人：黄老师

电  话：023-67719102

重庆宏毅工程管理有限公司

比选文件发售登记表

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标人名称 | （投标人公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 比选人 | 比选人：生猪技术创新中心（重庆） 地 址：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道49号 联系人：丁老师 电 话：023-46214307 |
| 1.1.2 | 代理机构 | 代理机构：重庆宏毅工程管理有限公司 地址：重庆市江北区海尔路176号万晟通世纪大厦806 联系人：黄老师 电话：023-67719102 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 国家生猪技术创新中心新增配套用房-空调安装工程 |
| 1.1.4 | 项目实施地点 | 重庆市荣昌区 |
| 1.2.1 | 资金到位情况 | 已到位 |
| 1.2.2 | 项目最高限价 | 479894.63元 |
| 1.3.1 | 项目实施时间 | 合同签订后30日内完成本项目所有设备供货、安装调试工作。 |
| 1.3.2 | 质量要求 | （1）符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 （2）投标人保证提供的设备（包括零部件、备件、备品）为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，满足比选文件要求。 （3）设备应持有产品合格证书、保修卡、说明书、维修手册等。本次招标不接受贴牌产品（OEM 产品）。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 本工程招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1） 具备有效的营业执照。 投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的营业执照。 2.财务要求 投标人提供“承诺函”（格式详见第六章“基本资格条件承诺函”） 3.投标截止日投标资格情况 投标人自行承诺格式自拟不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内； （4）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （6）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项（包）报价的； 投标人须在比选文件资格审查部分提供承诺并盖单位法人章（承诺格式见投标文件格式）。 特别说明： （1）上述要求须提交的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）投标人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式自拟）。比选人在合同签订前均有权对投标人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其投标保证金不予退还，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体招标 | 不接受联合体。 |
| 1.5.1 | 现场踏勘 | 本项目由投标人自行勘探施工现场，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 |
| 1.5.2 | 分包、转包 | 不允许转包。 |
| 2.1.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书或补充通知 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清比选文件的截止时间 | 潜在投标人在领取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2024年2月19日12时前以匿名方式上传质疑问题至代理机构邮箱（277182880@qq.com），超出规定时间提出的，比选人将不做任何形式的答疑。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2024年2月22日10时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 比选人对比选文件澄清的截止时间 | 比选人在 2024年2月19日 17：00前对所有投标人提出的问题进行回答，但不指明问题的来源，代理机构通知各投标人自行领取，投标人在开标前因未及时领取比选人发布的答疑、补遗通知等内容而产生的一切后果由投标人自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2.1 | 投标报价 | 本次投标报价须为人民币报价。 - 报价原则：工程量清单采用综合单价计价。 - 投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。投标人应按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 3.投标人应认真填写工程量清单中所列的各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人必须按工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购工程量清单一致。 4.本项目招标总报价最高限价为 479894.63元，其中安全文明施工费暂定金额为： 5574.45 元，暂列金为： 2800.00 元。投标人的招标总报价不得超过相应的最高限价，否则，其投标文件按否决处理。 5.本项目有综合单价最高限价，投标人的投标报价单价不得超过相应的综合单价最高限价，否则，其投标文件按否决处理。 6.投标函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。否则由评标委员会作否决投标处理。 7.本项目安全文明施工费用须按照工程量清单中给定的金额进行填报，否则由评标委员会作否决投标处理。 8.本工程所产生的建筑垃圾外运距离包干，渣场由各投标人自行解决，比选人不负责。 9.比选人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等暂定金额，投标人不得修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 10、本工程工程量清单所列工程量为暂定工程量，结算时据实结算。 |
| 3.2.2 | 结算原则 | 结算总价=实际完成工程量*中标单价±其他因素 1、因承包人原因引起的工程量增加，不予计量、计价。 2、因发包人或设计出现变更所导致的工程量变更或其他变更的变更部分。 （1）工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的中标综合单价执行； （2）工程量清单报价中有类似子项的，参照投标报价中类似子项的中标综合单价执行（类似子项由比选人审定）； （3）工程量清单报价中无相同项或类似项的按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2018《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018《重庆市通用安装工程计价定额》、2018《重庆建设工程单位费用定额》所列定额及其配套、修改、调整文件执行，人工及材料价格调整按开工令以后施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，并按照投标报价与最高限价下浮比例相应下浮，未有的材料价格必须经比选人认质认价后办理结算。 3、结算价最终以结算审核为准。 注：本项目结算送审如审减在5%以内（含5%），由发包人承担评审费用（包括基本收费和审减效益费）；如审减超过5%，所审定金额的基本审计费由发包人承担，超过审定金额部分的基本审计费和审减效益费由承包人承担，费用在工程款支付时扣除（具体承担费用按发包人与指定审核单位签订的合同标准执行）。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.投标单位应足额缴纳保证金（保函），汇至以下账户，保证金的到账截止时间为投标文件递交截止时间。 2.投标单位可采取出具保函的形式缴纳投标保证金，现场递交，递交截止时间为投标文件递交截止时间。 3.投标保证金的金额： 投标保证金为人民币壹万元整（￥5000.00元）； 4.保证金递交 投标人须按本项目规定的保证金金额递交，保证金账户如下： 户 名：重庆宏毅工程管理有限公司 开户行：中国银行股份有限公司重庆海尔路支行 账 号：1144 7689 6910 5.保证金退还方式 5.1招标结果公示后，原路退还非中标人保证金（保函）。 5.2中标人的保证金，在中标人与比选人签订合同后，请凭合同复印件或扫描件至代理机构处退款（退保函）。 |
| 3.5.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 签字盖章要求 | 在要求格式及报价清单上签字盖章 |
| 3.6.2 | 投标文件的份数 | 正本一份，副本二份，电子文档一份 |
| 3.6.3 | 格式要求 | 按照规定格式装订成册，并应编制目录，并逐页编制页码。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1. 投标人应将投标文件装入“投标文件”袋。 2.同时“投标文件”袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 注：以上所涉及文件袋由投标人自行准备，全部文件资料装入一袋密封。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“投标文件”袋封套上写明如下内容： 比选人的地址： 比选人名称: 投标人名称： 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道49号2436会议室（暂定地点，具体情况详见当日通知） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道49号2436会议室（暂定地点，具体情况详见当日通知） |
| 5.2.1 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； 4. 密封情况检查：投标人代表检查投标文件的密封情况并签字确认。 5.公布最高限价； 6.开启投标文件顺序：随机开启； 7.按照宣布的开标顺序当众开标，开启投标文件、公布投标人名称、投标报价、及其他内容，并记录在案； 8.监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 9.开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐经评审按综合得分由高到低顺序排名前三名为中标候选人。 |
| 7.2.1 | 中标公示 | 本项目中标公示将在生猪技术创新中心（重庆）官网（http://www.nctip.cn/）进行公示 |
| 7.3.1 | 履约担保及质保金 | 1、履约担保 履约担保形式：以现金、支票、汇票、本票形式，或金融机构、担保机构出具的保函等形式。保函应符合国家相应政策法规。 履约担保金额：10%签约合同价（取整）。 提交时间: 自中标通知书发出之日起30日内。 履约担保的退还：项目完成，结算审核后30日内无息退还履约保证金。 2、质保金 履约保证金退还前缴纳质量保证金，质量保证金为结算价的3%，本项目缺陷责任期为2年，缺陷责任期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由中标人承担，缺陷责任期满（24个月）后无息退还。 注：若中标人递交的保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，中标人应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。 |
| 7.4.1 | 签订合同 | 1、中标人收到招标结果后，3日内向代理机构领取中标通知书，5日内无法领取，比选人有权取消投标人中标资格，并没收投标保证金，并保留按10%追付赔偿金的权利。 2、比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据比选文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中标资格，其投标保证金及低价风险保证金（如有）不予退还；中标人列入不合作名单，一年内不接受中标人对该项目或其余项目的投标。 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1.1 | 付款方式 | 1、合同签订后，中标人可向比选人书面申请工程预付款，比选人可根据财务状况进行预付款支付（预付款不超过30%，含安全文明施工费）。 2、中标人可向比选人书面申请工程进度款，比选人根据项目完成进度情况，支付至形象进度的85%（中标人需提供等额工程类发票）。 3、工程竣工验收合格后支付至形象进度的90%； 4、办理结算审核并缴纳质量保证金后一个月内，退还履约保证金并支付剩余工程款；中标人提供等额工程类发票。质量保证金为结算审定金额的3%，缴纳形式为现金或银行转账，2年缺陷责任期满后无质量问题无息退还。 注：每次付款周期内，如有违约金和赔偿金等其他扣款情况发生，费用直接在当次进度款中扣除。 |
| 8.2.1 | 招标代理服务费 | 1、投标人中标后向代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法[计价格 ［2002］1980号]》执行（不足5000元收取5000元）: 注：本项目为工程类货物，代理费按照货物标准收取。 2.服务费以现金、支票或电汇等形式支付。 3.中标人如未按上述规定缴付招标代理服务费，其投标保证金将不予退还。 4.招标代理服务费缴纳账户信息： 户 名：重庆宏毅工程管理有限公司 开户行：中国银行股份有限公司重庆海尔路支行 账 号：1144 7689 6910 5.中标人必须在接到代理机构通知3日内领取中标通知书，自中标通知书发出之日起30日内与比选人签订合同，否则比选人将取消其中标资格，投标保证金不予退还。 |
| 8.3.1 | 验收方式 | 参照国家规定执行验收 1.本项目每完成一个工序，均要求比选人到场查看，合格之后才能进入下一工序施工，直至工程全部竣工验收合格为止。 2.中标人提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。如验收不合格，对中标人造成损失的，中标人应承担修复、重做、赔偿损失等责任，比选人不再另行付费。 |
| 8.4.1 | 缺陷责任期 | 1、缺陷责任期为24个月，缺陷责任期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由中标人承担。 |
| 8.5.1 | 技术及工期要求 | 1、因中标人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由中标人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，中标人按2000元/天计算逾期竣工违约金，累计违约金上限不超过签约合同价的3%；中标人支付逾期竣工违约金后，不免除中标人继续完成工程及修补缺陷的义务。 2、特别强调：若施工时需制定施工专项方案，由中标人制定方案，方案须通过比选人确认。 3、施工合同签订以后，开工时间由比选人发出开工令为准。 4、若设计图需修改，中标人须配合比选人更改工程量清单。 5、若比选人有提前完工需求，投标人可向采购人申请工程提前完工奖励。 6、竣工验收后30日内向比选人提交结算、技术资料，延后一天按500元每天计取违约金。 |
| 8.6.1 | 项目管理班子人员配备要求 | 投标人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供投标人为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，比选人可取消其中标资格，给比选人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。（承诺格式见投标文件格式） |
| 8.7.1 | 安全生产 | 1、中标人应负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），若发生一切安全事故和经济损失，责任由中标人全部承担，比选人不承担任何责任。 2、在施工过程中，中标人须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由中标人自行负责处理。中标人应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。 |
| 8.8.1 | 低价风险保证金 | / |
| 9 | 重新招标 | 1. 投标截止时间止，投标人少于 3 家的需重新招标； 2. 经评审小组评审后，否决所有招标的，需重新招标； 3. 重新招标后，实质性投标人仍少于3家，但报价有竞争力的，评审小组可选出中标人; |
| 10 | 其他 | 1、按照相应机关制定的方案和安全操作规程程序进行施工，同时接受招标现场人员的监督和管理。控制扬尘，建筑垃圾全部由中标人自行清理、清运。 2、若中标人递交的保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，中标人应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。 |
| 11 | 公平竞争审查 | 按照国发〔2016〕34号的规定，开展公平竞争审查，请参与招标投标人及时反馈意见。 |
| 12 | 投标人不得存在的情形 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标（格式自拟，并放入资格预审申请文件中）。 注：比选人及代理机构有权对参与投标的各投标人之间的关联性进行核查。若发现投标人存在上述情况比选人有权取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，其投标保证金不予退还，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |

- 1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1 本项目比选人：见投标人须知前附表。

1.1.2 本项目代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.3  本项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4  本项目施工地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本项目的项目实施时间：见投标人须知前附表。

1.3.2  本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定不接受联合体招标（见投标人须知前附表）。

1.5  分包

不允许分包。

## 2.  比选文件

2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸及清单；

（6）比选文件格式。

根据本章第2.2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成开比选文件的组成部分。

2.2 比选文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，向代理机构邮箱（277182880@qq.com）提出质疑，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2  比选文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前通知各投标人自行领取。

2.3  比选文件的修改

2.3.1  在投标人须知前附表规定的时间，比选人可以书面形式修改比选文件，通知各投标人自行领取。投标人在开标前因未及时领取发布的补遗通知而产生的一切后果由投标人自负。

## 3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

3.1.1投标函及投标函附录；

3.1.2法定代表人身份证明及授权委托书；

3.1.3已标价工程量清单及组价文件；

3.1.4资格审查资料；

3.1.5投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2投标报价

详见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，比选人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其招标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标文件

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

3.4.4.1在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

3.4.4.2到中标通知书后，无正当理由或无不可抗力中标人放弃中标项目的、无正当理由拒签合同协议书、或未按比选文件规定提交履约担保。

3.4.4.3对投标人的纪律要求的；

3.4.4.4规定的情形。

3.5.1  备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.6  投标文件的编制

投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

投标文件份数见投标人须知前附表。投标文件封面均须加盖投标人公章（公章）。

投标文件应装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，比选人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

5.1  开标时间和地点

比选人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人需参加。

5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：详见投标人须知前附表。

## 6.  评审

6.1  评审委员会

6.1.1  评审由依法组建的评审委员会负责。评审委员会由熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

6.1.2.1比选人或投标人的主要负责人的近亲属；

6.1.2.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

6.1.2.3与投标人有利害关系，可能影响对招标公正评审的；

6.1.2.4曾因在招标、评审以及其他与招标招标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

6.2  评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

## 7.  合同授予

7.1  定标方式

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，比选人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评审委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2  中标公示

比选人在收到招标报告后3日内将招标结果在生猪技术创新中心（重庆）官网（http://www.nctip.cn/）进行公示，公示期为3个工作日。

7.3  履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30天内，根据比选文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中标资格，其投标保证金及低价风险保证金（如有）不予退还；给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 9.  重新招标

9.1 投标截止时间止，投标人少于 3 家的需重新招标；

9.2 经评审小组评审后，否决所有投标的，需重新招标；

9.3 重新招标后，实质性投标人仍少于3家，但报价有竞争力的，评审小组可选出中标人;

- 第三章  评审办法（综合评估法）

## 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标办法 |  |  | 本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等的，按照技术部分评审得分高的优先推荐。以上都相同的，按商务部分评审得分高的优先推荐。若投标人的技术部分为0分，将失去成为中标候选人的资格。 |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 资质条件 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 营业执照 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 安全生产条件 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 投标函签名盖章 |  |  | 投标函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  | 投标文件格式 |  |  | 符合第六章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函的所有数据均符合比选文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.投标文件的编制符合第二章3.6.1、3.6.2、3.6.3款的规定。 |
|  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 |  |  | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
|  |  | 委托代理人 |  |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标总报价 |  |  | 1.投标报价必须与已标价工程量清单总报价一致。 2.投标报价不得高于比选人公布的投标总报价最高限价。 |
|  |  | 暂定金额 |  |  | 暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照比选文件给定的金额填报 |
|  |  | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工程质量 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1款规定 |
|  |  | 权利义务 |  |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有 比选人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式自拟。） |
|  |  | 已标价工程量清单 |  |  | 投标人承诺满足以下内容： 1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 2.比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 3.每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。 |
|  |  | 投标报价算术错误修正 |  |  | 符合第三章3.评标程序第3.1.3项规定。 |
|  |  | 实质性要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定。 本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） |  |  | 1.技术部分 24 分； 2.商务部分6分； 2.投标总报价 70 分。 |
| 2.2.2 | 技术部分评分标准 | 技术 部分 （24分） |  | 技术方案部分形式要求 | 须符合第二章投标人须知前附表的装订要求，否则其技术方案为0分，不再对技术方案的其他评分标准进行评审。 |
|  |  |  |  | 安装工程进度计划与措 施、资源配备计划与措施 的可行性 | 0-8分 编制要点：针对本项目实际情况编制有效的安装质量保证措施。方案详实、贴切实际、实用性强。（优：得 8-5 分，一般：得 4-1 分，差：得 0 分）。 |
| 、 |  |  |  | 安装质量保障措施 | 0-5分 编制要点：针对本项目实际情况编制有效的安装质量保证措施。方案详实、贴切实际、实用性强。（优：得 5-4 分，一般：得 3-1 分，差：得 0 分）。 |
|  |  |  |  | 安装应急预案及措施 | 0-5分 编制要点：针对本项目实际情况编制有效的安装应急预案及措施。方案详实、贴切实际、实用性强。（优：得 5-4 分，一般：得3-1 分，差：得 0 分）。 |
|  |  |  |  | 售后服务保障方案 | 0-6分 编制要点：售后服务机构及人员配置、售后服务管理制度及流程、售后服务内容、备品备件计划措施、故障响应时间、应急方案、培训方案。方案可行性强、内容合理，表述清晰，得 6 分；方案可行性一般内容基本合理得 3 分；方案可行性差内容有不合理的情况不得分。 |
| 2.2.3 | 评标基准价计算方法 | 投标总报价 |  |  | 所有通过初步评审合格的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的投标总报价的评标基准价。 评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 |
| 2.2.4 | 允许偏差率 |  |  |  | 不设偏差范围 |
| 3 | 评标程序 |  | 1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。 2.按本章评标办法前附表第2.2.2项及第3.2.1（1）目的规定对技术与商务部分进行评审。 3.因评标委员会作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 4.对初步评审合格的投标人按照本章第2.2.3项计算方法计算评标基准价，并按本附表第3.2.1（2）目规定的评分方法对投标总报价进行评分。 5.对技术部分、投标总报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 |  |  |
| 3.2.1 （1） | 技术部分得分（A） | 技术部分（24%） |  |  | 评标委员会按第2.2.2项各评审因素设定的分值评分。 所有评委评分取算术平均值为该投标人技术方案得分。 技术方案得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  | 商务部分得分 （B） | 商务部分评审 （6%） |  |  | 1.所投空调产品制造商或所属品牌公司获得过国家国务院颁发的“国家科学技术进步奖”，有一次得1分，最多得2分，（提供证书复印件并加盖制造商公章）。 备注：制造商名称须与技术部分所提供设备的检测报告中生产单位名称一致，否则商务部分不得分。 - 2.投标人拟派安装技术服务人员中至少包括1名电工，1名焊接与热切割作业工，且以上2名员工均需具有高处作业证。以上全部满足得4分，部分满足得1分，不提供得0分，提供人员资质证书复印件（电工作业证、焊接与热切割作业证、高处作业证）及2023年8月至2024年1月在本单位缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章。 - 备注：以上人员要求作为本项目中标人服务团队，签订合同时需提供以上人员原件以备佐证，否则视为弄虚作假，比选人有权取消中标人中标资格。 |
| 3.2.1（2） | 投标报价得分（C） | 投标总报价 |  |  | 投标总报价偏差在允许范围内的（含上、下限值），得本附表第2.2.1项规定分值的满分70分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣 1 分，每减少1%扣 0.5分，扣完为止。 按插入法计算得分。 在偏差范围内，未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 投标总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.3 |  | 投标人得分 |  |  | 投标人得分=A+B+C |

- 1.  评审方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人，若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

## 2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

2.2.1.1投标报价：见评审办法前附表；

2.2.2  评审基准价计算

评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3  评分标准

投标报价评分标准：见评审办法前附表。

## 3.  评审程序

3.1  初步评审

3.1.1  评审委员会要求投标人必须提交第二章“投标人须知”第1.4.1项和第 3.5.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其招标作废标处理：

3.1.2.1第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

3.1.2.2串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

3.1.2.3不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.2.4法律法规及本比选文件约定的其他情形。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其招标作废标处理。

3.1.3.1投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.1.3.2总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2  详细评审

3.2.1  评审委员会按规定的评审方式进行评标。

3.2.2 评审委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该投标人以低于成本报价招标，其招标作废标处理。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评审委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4  评审结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。

- 第四章  格式合同条款及格式合同协议书

注：该合同为格式合同，承包人可与发包人在未改变标书实质性条件的框架下，对该格式合同进行修改。

发包人（全称）： 生猪技术创新中心（重庆）

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                及有关事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

资金到位情况：已到位

缺陷责任期及质保期：缺陷责任期为24个月；本项目质保期为2年，保修期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由承包方承担。

2、工程承包范围

承包范围：项目清单中全部建设内容及施工（拆除、修复墙面及吊顶等）内容；包括但不限于完成本项目所需的：供货（制造，含备品、备件、专用工器具等）、装配[指出厂前组装、测试和检测、检验、现场整体组装（如有）]、包装、运输和保险、装卸、安全保证、安装、调试，质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训以及其它相关伴随服务等工作内容。

3、合同工期

开工日期：      年     月     日（实际开工日期以发包人出具开工令为准）

竣工日期：      年     月     日

合同工期总天数  30  日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4、质量标准

工程质量符合强制性质量标准：

（1）符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（2）投标人保证提供的设备（包括零部件、备件、备品）为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，满足招标文件要求。

（3）设备应持有产品合格证书、保修卡、说明书、维修手册等。本次招标不接受贴牌产品（OEM 产品）。强制性质量标准有（包括但不限于）：            。

5、合同价款

本合同金额为:人民币（大写：                元）（￥            ）。

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)比选文件及附件

(4)招标书及其附件

(5)工程报价文件

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)经双方确认进入合同的其它文件

6.2合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议；（2）中标通知书；（3）比选文件及附件(4)招标书及其附件；(5)工程报价文件；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)经双方确认进入合同的其它文件。

6.3双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

一旦上述合同文件之间出现了意思含混或矛盾之处，则应按自上而下的优先顺序进行解释。若投标文件与比选文件要求有矛盾则以两者之间较高标准者为准。

7.履约担保

7.1履约担保

履约担保形式：以现金、支票、汇票、本票形式，或金融机构、担保机构出具的保函等形式。保函应符合国家相应政策法规。

履约担保金额：10%签约合同价（取整），及      元。

提交时间: 自中标通知书发出之日起30日内。

履约担保的退还：项目完成，结算审核后30日内无息退还履约保证金。

7.2质保金

履约保证金退还前缴纳质量保证金，质量保证金为结算价的3%，本项目缺陷责任期为2年，缺陷责任期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由中标人承担，缺陷责任期满（24个月）后无息退还。

8.工程款支付

8.1合同签订后，中标人可向比选人书面申请工程预付款，比选人可根据财务状况进行预付款支付（预付款不超过30%，含安全文明施工费）。

8.2中标人可向比选人书面申请工程进度款，比选人根据项目完成进度情况，支付至形象进度的85%（中标人需提供等额工程类发票）。

8.3工程竣工验收合格后支付至形象进度的90%；

8.4办理结算审核并缴纳质量保证金后一个月内，退还履约保证金并支付剩余工程款；中标人提供等额工程类发票。质量保证金为结算审定金额的3%，缴纳形式为现金或银行转账，2年缺陷责任期满后无质量问题无息退还。

注：每次付款周期内，如有违约金和赔偿金等其他扣款情况发生，费用直接在当次进度款中扣除。

9、结算

结算总价=实际完成工程量*中标单价±其他因素

9.1因承包人原因引起的工程量增加，不予计量、计价。

9.2因发包人或设计出现变更所导致的工程量变更或其他变更的变更部分。

9.2.1工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的中标综合单价执行；

9.2.2工程量清单报价中有类似子项的，参照投标报价中类似子项的中标综合单价执行（类似子项由比选人审定）；

9.2.3工程量清单报价中无相同项或类似项的按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2018《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018《重庆市通用安装工程计价定额》、2018《重庆建设工程单位费用定额》所列定额及其配套、修改、调整文件执行，人工及材料价格调整按开工令以后施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，并按照投标报价与最高限价下浮比例相应下浮，未有的材料价格必须经比选人认质认价后办理结算。

9.3结算价最终以结算审核为准

10、安全责任：

10.1该工程实施造成或引发的一切安全责任事故均由承包人负责。

10.2施工中发生的一切伤、残、亡事故均由承包人负责。

10.3在施工中由于承包人原因造成的发包人建（构）筑物、电缆等损失，由承包人负责赔偿。

10.4乙方应当与其施工人员建立劳动关系并购买工伤保险，承担全部用人用工主体责任。

11、保修

11.1保修责任

工程保修期为：按照附件四《工程质量保修书》的规定执行。

11.2 修复通知

乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  小时内，最长不能超过  小时。

12、违约责任:若有一方违约,由违约方支付守约方    元。

13、争议的解决

13.1 争议的解决方式

争议的解决方式：对有争议部分，承、发包方首先应通过友好协商解决，协商不能解决，双方均可采取向本项目工程所在地人民法院提请诉讼。

13.2 在诉讼期内，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分仍应继续执行。

14、合同生效

14.1合同订立时间：       年     月     日

14.2合同订立地点：重庆市荣昌区

14.3本合同双方约定：甲乙双方签字盖章后生效。

15、合同份数

本合同一式 陆   份，均具有同等法律效力，发包人执  叁  份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人：                        法定代表人：

经办人：                            经办人：



电  话：                            电  话：



开户银行：

账  号：

年     月     日	                   年    月     日

附件一：廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（发包人）：

施工单位（承包人）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　发、承包人双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

发包人单位：（盖章）　　　　　　　　　承包人单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　  电话：

年　　 月　　日　　　　　　　　     年　  月　　 日

附件二：安全文明生产协议

安全文明生产协议

发包人：

承包人：

安全生产是一切经济部门和生产企业的首要任务，生产必须保证安全是建筑企业必须遵守的原则，为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全和健康，促进生产发展，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、发包人职责：

1.对承包人施工现场及周边进行定期或不定期检察、监督及配合发包人或行政主管部门进行抽查。

2.发包人在检查中发现安全隐患应及时以口头或书面形式通知承包人项目负责人或承包人专职安全员，并限期进行整改及按相应违约责任处理。

3.专职安全员负责对施工中的安全事故进行协助调查、违约处理工作。

二、承包人职责

1.负责现场内及周边安全技术措施计划的编制、实施，并报发包人该项目专职安全员处备案。专职安全员必须持证上岗，不得随意更换，如须更换必须征得发包人同意。

2. 承包人必须建立安全生产管理制度，并上墙接受监督检查，对各班组长及工人进行不定期或定期安全思想教育、安全技术交底，在施工中进行自检、交叉检制度，并作好安全生产台帐及记录。

3. 承包人必须按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-1999）、《建筑施工安全技术》、《安全文明生产管理实施细则》及有关通知、要求和安全技术措施计划进行施工、检查，不得违章作业，否则根据有关违约责任进行处理。

4. 专职安全员到现场检查时，承包人现场管理人员必须积极配合，不得无理推委，对不重视安全以及出现安全隐患不予消除者，监理单位出具安全整改通知书后，拒不整改则发包人对承包人处以每次5000元违约金。有效的处罚依据，原则上须经承包人签字，如承包人拒不签字，则发包人现场代表和监理共同签字也视为有效。情节特别恶劣者，发包人将向相关职能部门作书面汇报，并建议今后不再参与发包人组织的施工招标活动。

5. 对发生安全事故的必须在24小时内首先上报发包人，如隐瞒不报者，将进行严肃处理。

三、安全文明施工费。该工程的安全文明施工费包含在施工总承包经费中。

四、本协议作为本项目合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。

五、本合同一式正本二份、副本五份。双方各执正本一份、副本发包人执三份、承包人执二份。

发包人：                          承包人：

法定代表人：                      法定代表人：

经办人：                          经办人：

年    月     日

附件三：农民工工资付款承诺

农民工工资支付承诺

（发  包  人）：

为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包的                   的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：

1.我公司将严格按照上级主管部门及               关于农民工工资发放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作；

2.我公司一定按照规定将农民工工资足额、直接发放到农民工手中；保证将每月发放的农民工工资表（表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字）于每月15日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵单位，否则我司愿意接受贵单位的处理；

3.如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，贵单位将立即停止对我公司劳务工程款的支付，我公司愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。

由此造成的一切不良后果和损失由我公司承担。

特此承诺！

单位全称：                        （盖  章）

法定代表人或委托人：              （签 字）

年  月  日

附件四：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：

1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；

2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；

3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由发包人承担。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

5.其他项目保修期限：2年；[提示：如有不同，根据具体情况修改]

建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项

按国家相关法律和规定执行。

本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

六、本文件生效

本工程质量保修书经发包人与承包人盖章后生效。

发包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

承包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

签约时间：     年     月     日

- 第五章  工程量清单

详见附件。

- 第六章  投标文件格式

目    录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）承诺

（五）基本资格条件承诺函

（六）已标价工程量清单及组价文件

（七）技术部分

（八）其他资料

- （项目名称）

投 标 文 件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

（一） 投标函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）   （¥  元）的投标总报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币（大写）   （¥  元），工期  日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 	。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	       （¥ 	       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6． 	（其他补充说明）。

投标人：                　　　　　  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

- （二） 投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  |  |
| 2 | 缺陷责任期 |  |  |

投标人：                　　　　 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

此处附法定代表人第二代身份证正反面

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投标人：              	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

此处附法定代表人第二代身份证正反面 此处附授权委托人第二代身份证正反面

- （四）承诺

（比选人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了贵单位        （项目名称）的招标，自愿作出以下承诺：

1、我公司投标截止日招标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内；

（4）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（6）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项（包）报价的；

2、我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知比选人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

3、我公司承诺：已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，招标中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改，每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。你公司可在合同签订前对我公司已标价工程量清单进行清标。若发现我公司的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时你公司以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照我公司的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，我公司无条件接受，否则按我公司违约处理。

4、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，投标保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5、我公司的投标文件符合第四章 合同条款及格式规定，投标文件中没有比选人不能接受的条件。

6、我公司的投标文件符合第七章 技术标准和要求（如有）。

7、我公司接受招标中关于“不允许负数报价”的相关要求（如有）。

投标人：             （盖单位法人章）

法定代表人：              （签字或盖章）

年    月    日

（五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

- （六）已标价工程量清单及组价文件

（七）技术部分

[由投标人自行编制]

（八）其他资料